## Slide 1
20250813 進捗報告書

## Slide 2
アジェンダ
タスクの目的
完了済み作業
次の作業内容

## Slide 3
タスクの目的
01

## Slide 4
1. タスクの目的
AIREAD_ARISE-4149 【AIRead】Trong folder Temp của USERPROFILE còn tồn tại onnxruntime-java
  Bổ sung hàm xóa các file temp tự động
AIREAD_ARISE-4157 【multi3_jpn】Cải thiện độ chính xác
  Điều tra lỗi và sửa đổi hàm tiền xử lý của multi3_jpn
AIREAD_ARISE-4034【AIRead】位置合わせ機能の強化: tăng độ chính xác của alignment function
  Sửa ảnh template thành ảnh trước khi tiền xử lý
1. タスクの目的

## Slide 5
完了済み作業
02

## Slide 6
2.1. AIREAD_ARISE-4034 【AIRead】
位置合わせ機能の強化: tăng độ chính xác của alignment function

## Slide 7
2. 完了済み作業
Mô tả Vấn đề: Một số biểu mẫu bị lệch do lấy điểm đặc trưng từ ảnh đã tiền xử lý, ảnh hưởng đến quy trình làm việc của khách hàng.
  Quy trình Giải pháp: Cần đảm bảo rằng ảnh đầu vào được sử dụng cho căn chỉnh là ảnh gốc.
  Testing đã thực hiện: đã thử nghiệm với ảnh template nghiêng và xoay ở các góc khác nhau.
2. 完了済み作業

## Slide 8
2.2. AIREAD_ARISE-4157 【multi3_jpn】
Cải thiện độ chính xác mô hình multi3_jpn

## Slide 9
2. 完了済み作業
Mô tả Vấn đề: Mô hình hiện tại gặp khó khăn trong việc nhận diện các ký tự dài và ký tự phức tạp như 「〃」.
  Quy trình Giải pháp: Hệ thống hiện tại dễ bị đọc sai đối với các component có nhiều chữ và các ký tự đặc biệt.
  Testing đã thực hiện: Chúng tôi đã thử nghiệm với 100 ảnh và phân tích lỗi trong quá trình nhận diện.
2. 完了済み作業

## Slide 10
2.3. AIREAD_ARISE-4149 【AIRead】
Trong folder Temp của USERPROFILE còn tồn tại onnxruntime-java

## Slide 11
2. 完了済み作業
Mô tả Vấn đề: Mỗi lần chạy AIRead sẽ tạo ra một thư mục tạm thời trong %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp.
  Quy trình Giải pháp: Các thư mục tạm thời không được xóa sau khi chạy, gây ra sự lãng phí tài nguyên lưu trữ cho người dùng.
  Testing đã thực hiện: Đã kiểm tra quá trình xóa thư mục tạm thời và đảm bảo không ảnh hưởng đến các tiến trình khác.
2. 完了済み作業

## Slide 12
次の作業内容
03

## Slide 13
3. 次の作業内容
Tiếp tục theo dõi hiệu suất của mô hình multi3_jpn sau các cải tiến.
  Chuẩn bị các kế hoạch cải thiện khác cho quy trình tiền xử lý và tối ưu hóa tài nguyên hệ thống.