## Slide 1
20250808 進捗報告書

## Slide 2
アジェンダ
タスクの目的
完了済み作業
次の作業内容

## Slide 3
タスクの目的
01

## Slide 4
2.1. AIREAD_ARISE-4034 【AIRead】
位置合わせ機能の強化: tăng độ chính xác của alignment function

## Slide 5
1.1 位置合わせ機能の強化
Problem: Một số biểu mẫu bị lệch do lấy điểm đặc trưng từ ảnh đã tiền xử lý.
Solution: Sửa ảnh template thành ảnh trước khi tiền xử lý và bỏ xuất các file debug.
  Tested with images rotated and tilted.
Result: Đã có kết quả tốt với ảnh template nghiêng và xoay.

## Slide 6
タスクの目的
02

## Slide 7
2.2. AIREAD_ARISE-4157 【multi3_jpn】
Cải thiện độ chính xác mô hình multi3_jpn

## Slide 8
1.2 Cải thiện độ chính xác mô hình multi3_jpn
Problem: Dễ đọc sai component có nhiều chữ và có trường hợp đọc sai số.
Solution: Cải thiện hàm tiền xử lý của multi3_jpn.
  Tested specific cases with long components.
Result: Code paddleOCRv5 đúng 91/100 ảnh với ảnh tự render.

## Slide 9
タスクの目的
03

## Slide 10
2.3. AIREAD_ARISE-4149 【AIRead】
Trong folder Temp của USERPROFILE còn tồn tại onnxruntime-java

## Slide 11
1.3 Onnxruntime-java Temp Files Issue
Problem: Mỗi lần chạy AIRead sẽ tạo ra một thư mục onnxruntime-java.
Solution: Thêm FileSystemUtil.java vào Core.Utils để xóa các file temp.
Result: Đã xóa được các folder onnxruntime mà không ảnh hưởng đến các tiến trình khác.

## Slide 12
タスクの目的
04

## Slide 13
2.4. Upcoming Work

## Slide 14
Upcoming Work:
1. Monitor and improve alignment function accuracy.
2. Continue enhancing multi3_jpn model accuracy.
3. Implement file management for temp folders.