## Slide 1
20250813 進捗報告書

## Slide 2
アジェンダ
タスクの目的
完了済み作業
次の作業内容

## Slide 3
タスクの目的
01

## Slide 4
1. タスクの目的
AIREAD_ARISE-4034 【AIRead】位置合わせ機能の強化
  Tăng độ chính xác của alignment function
AIREAD_ARISE-4157 【multi3_jpn】Cải thiện độ chính xác mô hình
  Điều tra lỗi và sửa đổi hàm tiền xử lý của multi3_jpn
AIREAD_ARISE-4149 【AIRead】Trong folder Temp của USERPROFILE còn tồn tại onnxruntime-java
  Bổ sung hàm xóa các file temp tự động

## Slide 5
完了済み作業
02

## Slide 6
2.1. AIREAD_ARISE-4149 【AIRead】
Trong folder Temp của USERPROFILE còn tồn tại onnxruntime-java

## Slide 7
2.1 作業内容
Mô tả Vấn đề: Mỗi lần chạy AIRead sẽ tạo ra một thư mục tạm thời trong %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp, dẫn đến việc chiếm dung lượng đáng kể nếu số lần chạy tăng lên.
Quy trình Giải pháp:
  Chúng tôi đã thêm FileSystemUtil.java vào Core.src.main.java...Core.Utils để xử lý việc xóa các file tạm thời của onnxruntime.
  Đã kiểm tra quá trình xóa thư mục tạm thời và đảm bảo không ảnh hưởng đến các tiến trình khác.

## Slide 8
2.1 実装結果
Kết quả đo lường: Đã xóa được các folder onnxruntime trong thư mục temp mà không làm ảnh hưởng đến các tiến trình khác.
  Quality control: Đã kiểm tra quy trình để đảm bảo không có lỗi nào xảy ra trong quá trình xóa file.

## Slide 9
2.1 評価・分析
Phân tích: Việc xóa các thư mục tạm thời không cần thiết giúp hệ thống tiết kiệm dung lượng lưu trữ.
  Nhận xét: Các cải tiến này giúp duy trì hiệu suất hệ thống và giảm thiểu lãng phí tài nguyên.

## Slide 10
2.2. AIREAD_ARISE-4157 【multi3_jpn】
Cải thiện độ chính xác mô hình multi3_jpn

## Slide 11
2.2 作業内容
Mô tả Vấn đề: Mô hình hiện tại gặp khó khăn trong việc nhận diện các ký tự dài và ký tự phức tạp như 「〃」, dẫn đến việc đọc sai và không chính xác.
Quy trình Giải pháp:
  Chúng tôi đã thực hiện các thử nghiệm với các trường hợp đặc biệt để đánh giá độ chính xác của mô hình multi3_jpn.
  Đã kiểm tra lại hàm preprocess() và phát hiện rằng ảnh dài bị vỡ nét do resize cố định.

## Slide 12
2.2 実装結果
Kết quả đo lường: Độ chính xác của mô hình trong việc nhận diện ký tự dài đã tăng từ 0% lên 91% và ký tự 「〃」 đã đạt được độ chính xác 100%.
  Quality control: Đã kiểm tra lại toàn bộ quy trình để đảm bảo rằng không có sự suy giảm hiệu suất ở các trường hợp khác.

## Slide 13
2.2 評価・分析
Phân tích: Việc cải thiện quy trình tiền xử lý ảnh đã giúp mô hình hoạt động hiệu quả hơn.
  Nhận xét: Mô hình đã thể hiện độ ổn định tốt hơn và có khả năng nhận diện chính xác hơn các ký tự phức tạp.

## Slide 14
次の作業内容
03

## Slide 15
3. 次の作業内容
Tiếp tục theo dõi hiệu suất của mô hình multi3_jpn sau các cải tiến.
Chuẩn bị các kế hoạch cải thiện khác cho quy trình tiền xử lý và tối ưu hóa tài nguyên hệ thống.
Đảm bảo hiệu suất tối ưu trong các phiên làm việc tiếp theo.