## Slide 1
20250813 進捗報告書

## Slide 2
アジェンダ
タスクの目的
完了済み作業
次の作業内容

## Slide 3
タスクの目的
01

## Slide 4
1. タスクの目的
AIREAD_ARISE-4034【AIRead】位置合わせ機能の強化
AIREAD_ARISE-4157【multi3_jpn】Cải thiện độ chính xác mô hình multi3_jpn
AIREAD_ARISE-4149【AIRead】Trong folder Temp của USERPROFILE còn tồn tại onnxruntime-java
1. タスクの目的

## Slide 5
完了済み作業
02

## Slide 6
2.1. AIREAD_ARISE-4034 【AIRead】位置合わせ機能の強化

## Slide 7
2. 完了済み作業
Mô tả Vấn đề: Hiện tại, một số biểu mẫu bị lệch do việc lấy điểm đặc trưng từ ảnh đã tiền xử lý, trong khi template sử dụng ảnh gốc.
  Quy trình Giải pháp: Chúng tôi đã sửa ảnh template thành ảnh trước khi tiền xử lý.
  Testing đã thực hiện: Chúng tôi đã thử nghiệm với các ảnh template nghiêng -2 độ và xoay +90, -90, 180 độ.
  Kết quả đo lường: Quá trình căn chỉnh hoạt động tốt với ảnh raw chưa qua tiền xử lý.
2. 完了済み作業

## Slide 8
2. 完了済み作業
Mô tả Vấn đề: Mô hình multi3_jpn gặp khó khăn trong việc nhận diện các component dài và ký tự đặc biệt.
  Quy trình Giải pháp: Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra riêng cho một số trường hợp component dài.
  Testing đã thực hiện: Chúng tôi đã kiểm tra các trường hợp với ảnh tự render.
  Kết quả đo lường: Code PaddleOCRv5 đúng 91/100 ảnh với ảnh tự render.
2. 完了済み作業

## Slide 9
2.2. AIREAD_ARISE-4157 【multi3_jpn】Cải thiện độ chính xác

## Slide 10
2. 完了済み作業
Mô tả Vấn đề: Mô hình multi3_jpn gặp khó khăn trong việc nhận diện các component dài và ký tự đặc biệt.
  Quy trình Giải pháp: Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra riêng cho một số trường hợp component dài.
  Kết quả đo lường: Đã xác định được vấn đề trong quá trình preprocess.
2. 完了済み作業

## Slide 11
2.3. AIREAD_ARISE-4157 【multi3_jpn】Cải thiện độ chính xác

## Slide 12
2. 完了済み作業
Mô tả Vấn đề: Phần preprocess() cũ với resize cố định và padding trắng đã gây ra lỗi cho mô hình multi3_jpn.
  Quy trình Giải pháp: Chúng tôi đã sửa lại phần resize trong hàm preprocess.
  Testing đã thực hiện: Chúng tôi đã kiểm tra với 100 ảnh dài và 100 ảnh ngắn.
2. 完了済み作業

## Slide 13
次の作業内容
03

## Slide 14
3. 次の作業内容
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và điều chỉnh các mô hình nhận diện để đảm bảo độ chính xác cao nhất.
  Theo dõi và đánh giá hiệu suất của các mô hình sau khi thực hiện các thay đổi.
  Phát triển thêm các tính năng mới dựa trên phản hồi từ khách hàng và kết quả kiểm tra hiện tại.
3. 次の作業内容