## Slide 1
20250813 進捗報告書

## Slide 2
アジェンダ
タスクの目的
完了済み作業
次の作業内容

## Slide 3
タスクの目的
01

## Slide 4
1. タスクの目的
AIREAD_ARISE-4149 【AIRead】Trong folder Temp của USERPROFILE còn tồn tại onnxruntime-java
  Bổ sung hàm xóa các file temp tự động
AIREAD_ARISE-4157 【multi3_jpn】Cải thiện độ chính xác
  Điều tra lỗi và sửa đổi hàm tiền xử lý của multi3_jpn
AIREAD_ARISE-4034【AIRead】位置合わせ機能の強化: tăng độ chính xác của alignment function
  Sửa ảnh template thành ảnh trước khi tiền xử lý
1. タスクの目的

## Slide 5
完了済み作業
02

## Slide 6
2.1. AIREAD_ARISE-4034 【AIRead】位置合わせ機能の強化

## Slide 7
2. 完了済み作業
Mô tả Vấn đề: Một số biểu mẫu bị lệch do lấy điểm đặc trưng từ ảnh đã tiền xử lý.
  Chúng tôi đã sửa ảnh template thành ảnh trước khi tiền xử lý.
  Quy trình Giải pháp: Đã điều chỉnh hàm warp_affine.
  Kết quả: Quá trình căn chỉnh hoạt động tốt.
2. 完了済み作業

## Slide 8
2.2. AIREAD_ARISE-4157 【multi3_jpn】Cải thiện độ chính xác

## Slide 9
2. 完了済み作業
Mô tả Vấn đề: Mô hình multi3_jpn gặp khó khăn trong việc nhận diện các component dài.
  Chúng tôi đã test riêng một số case components dài.
  Kết quả: Độ chính xác cải thiện đáng kể cho long_comp.
  Chúng tôi đã sửa lại phần resize trong hàm preprocess.
2. 完了済み作業

## Slide 10
次の作業内容
03

## Slide 11
3. 次の作業内容
Chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa các quy trình tiền xử lý.
Theo dõi và cải thiện hiệu suất của hệ thống.
3. 次の作業内容